

Minuta De Reunión De Trabajo

02/05/17

0.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre.** | **Matricula** |
| **Jesús Alberto Goiz Barrales.** | **24400085** |
| **Juan Alberto Gutiérrez canto.** | **24400063** |
| **Brenda Robles Antonio.** | **24400073** |
| **Rene Moratilla Montes.** | **24400075** |
| **Guillermo Vivaldo Vazquez** | **24400093** |

**Control De Versiones**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Del Archivo | Versión | Fecha | Autor | Comentarios |
| Csoft-Minuta-020517.docx | 0.1 | 02/05/17 | JAGB | Creación de documento |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Índice

[**Índice**](#_30j0zll) **2**

[**Minuta De Reunión De Trabajo**](#_1fob9te) **2**

[**I.-Asistentes**](#_2et92p0) **2**

[**II.- Agenda**](#_tyjcwt) **3**

**III.- Acuerdos 3**

[**IV.- Notas Generales**](#_1t3h5sf) **5**

# Minuta De Reunión De Trabajo

|  |  |
| --- | --- |
| Número De Minuta | 08 |
| Fecha | 25/04/17 |
| Hora | 7:56 pm |
| Asunto | Presentación del avance de los que llevamos del ciclo-2 |

# 

# I.-Asistentes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nombre Del Integrante | Cargo | Estatus De Asistencia |
| 1 | Juan Alberto Gutiérrez Canto | Moderador | Presente |
| 2 | Guillermo Vivaldo Vazquez | Time keeper | Presente |
| 3 | Brenda Robles Antonio |  | Ausente. |
| 4 | Jesús Alberto Goiz Barrales | Secretario | Presente |
| 5 | René Moratilla Montes |  | Presente |

# 

# II.- Agenda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto a tratar | Tiempo | | Comentarios |
| Estimado | Real |
| 1.- Agenda | 1 | 0:40 |  |
| 2.- Avances y estatus | 5 | 13:00 |  |
| 3.- Compromisos | 5 | 11:00 |  |

# III.- Acuerdos

1. Agenda

Todos presentes, no hay dudas.

1. Avances y estatus.

RMM.

* Codificación en su módulo, se termina el 3 de mayo

GVV

* Codificación en su módulo, se termina 3 de mayo

BRA

* Corregir base de datos.
* No sirve codeblocks.
* Checar sintaxis y apuntes de Lorna.

JAGB.

* Mañana se termina en la tarde.

JAGC

* No podemos hacer pruebas porque no hay base de datos.

Para el reporte del día viernes:

RMM su documento con el proceso de PSP y lo de LOCS del documento de reporte.

GVV su documento de planeación.

1. Compromisos.

* BRA enfocarse en base de datos.
* Mañana viene RMM y JAGC a terminar la base de datos.
* Todos terminar módulos.
* Todos los módulos para el jueves e integración.

# IV.- Notas Generales