

Minuta De Reunión De Trabajo

07/02/2017

1.0

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre.** | **Matricula** |
| **Jesús Alberto Goiz Barrales.** | **24400085** |
| **Juan Alberto Gutiérrez canto.** | **24400063** |
| **Brenda Robles Antonio.** | **24400073** |
| **Rene Moratilla Montes.** | **2440075** |
| **Guillermo Vivaldo Vazquez** | **24400093** |

**Control De Versiones**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Del Archivo | Versión | Fecha | Autor | Comentarios |
| Csoft-Minuta-280217.docx | 1.0 | 07/03/2017 | JAGB |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Índice

[**Índice**](#_j1jpufahxiyy) **2**

[**Minuta De Reunión De Trabajo**](#_ebut9bxpq8ub) **2**

[**I.-Asistentes**](#_30j0zll) **2**

[**II.- Agenda**](#_1fob9te) **3**

[**III.- Acuerdos**](#_1w70m6bqeu50) **3**

[**IV.- Notas Generales**](#_2et92p0) **5**

# Minuta De Reunión De Trabajo

|  |  |
| --- | --- |
| Número De Minuta | 06 |
| Fecha | 03/02/17 |
| Hora | 8:02pm |
| Asunto | Planeación del ciclo C1 y SRS |

# 

# I.-Asistentes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nombre Del Integrante | Cargo | Estatus De Asistencia |
| 1 | Juan Alberto Gutiérrez Canto |  | Presente |
| 2 | Guillermo Vivaldo Vazquez | Moderador | Presente |
| 3 | Brenda Robles Antonio | Timekeeper | Presente |
| 4 | Jesús Alberto Goíz Barrales | Secretario | Presente |
| 5 | René Moratilla Montes |  | Presente |

# II.- Agenda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto a tratar | Tiempo | | Comentarios |
| Estimado | Real |
| 1.- Pase de lista | 1:00 | 0.40 |  |
| 2.- Revisión de agenda | 1:00 | 7:20 |  |
| 3.- Avances | 10:00 | 7:20 |  |
| 4.- ¿Qué falta? | 10:00 | 4:56 |  |
| 5.- TIMELOG | 3:00 | 2:06 |  |
| 6.- DEFECTLOG | 3:00 | 3:59 |  |
| 7.- Problemas | 5:00 | 5:00 |  |

# III.- Acuerdos

1. Pase de lista

Todos presentes, RMM se encuentra vía telefónica

1. Revisión de la agenda.

Todos de acuerdo con los puntos a tratar.

1. Avances.

Se debe termina plan de pruebas como límite a las 3pm del día 08/03/17.

RMM no ha tenido mucho tiempo libre para avanzar, se compromete terminar su trabajo de sql el dia 08/03/2017 en la noche.

BRA no pudo empezar en el su trabajo de sql.

Le falta modificar la herramienta en la sección de defectos planeados

En el trabajo que desarrollaron GVV y BRA No se hizo revisión la cual está pendiente.

GVV trabajo todo el fin de semana en el diseño de las tablas y falta normalización de la base de datos.

Le falta agregar los revisores al planeacion y la fecha de inicio y fecha final de tareas que se vayan realizando.

JAGB tiene que avisar en cuanto termine la parte de diseño del menú de alumnos para que tenga la revisión correspondiente..

JAGC Se modificara la planeación el dia 08/03/2017 a las 9 de noche en conjunto con GVV

Puntos en general:

Cada vez que se termine correo a BRA, JAGC yJAGB

Mandar el correo a la profesora para solicitar el plan de estudios

1. ¿Qué Falta?.

Realizar el diseño pruebas y la prueba total de archivo de sql con C

JAGC revisará a RMM la vinculación de la base de datos con C

RMM tiene que realizar todo el procedimiento psp para esta tarea.

BRA necesita realizar el faltante de SQL y realizar las actividades de calidad.

GVV le hace falta modificar la planeación en conjunto con JAGC y realizar las actividades de normalización del SQL.

JAGB agrega al SRS la interfaz de menú que se tendrá en todos en formato de captura de pantalla

Aún falta terminar el ciclo 1 con la actividad de creación del menú-alumnos.

JAGC-- Realizará la modificación de la planeación con GVV,

Falta realizar las actividades del ciclo1.

Mandar el correo a la profesora para solicitar plan de estudios.

1. TimeLOG  
   BRA y JAGC necesitan concluir el registro de tiempo faltantes.

GVV necesita poner el tiempo planeado vs tiempo real en el documento de timelog de memo.

Cada quien deberá anexar a su timelog esos tiempos, una vez que GVV lo agregue.

1. Todos debemos modificar el DefectLog.

BRA agregara una tabla de defect log y todos debemos copiarlo en nuestro respectivo DefectLog

1. Problemas.

El principal problema que se detecta en todos los integrantes del equipo es la organización individual de actividades y el tiempo que le dedicamos a la tareas

Se detectó un error en el compilador DEV-C el cual no permite el uso correcto las librerías de sqlite.

Se tiene que tener lleno nuestro TimeLog y DefectLog para el dia jueves 08/03/2017 a las 8:0pm   
  
  
Cada quien registra el documento que realizo y lo agrega al excel de administración de documentación para que ahí se documente la respectiva revisión de cada entregable. Esto se debe de notificar por correo a paty, cheche y brenda, y a mi.

# IV.- Notas Generales

Preparar Junta de estatus el próximo viernes.