

Minuta De Reunión De Trabajo

25/04/17

0.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre.** | **Matricula** |
| **Jesús Alberto Goiz Barrales.** | **24400085** |
| **Juan Alberto Gutiérrez canto.** | **24400063** |
| **Brenda Robles Antonio.** | **24400073** |
| **Rene Moratilla Montes.** | **24400075** |
| **Guillermo Vivaldo Vazquez** | **24400093** |

**Control De Versiones**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Del Archivo | Versión | Fecha | Autor | Comentarios |
| Csoft-Minuta\_250417.docx | 0.1 | 25/04/17 | JAGB | Creación de documento |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Índice

[**Índice**](#_30j0zll) **2**

[**Minuta De Reunión De Trabajo**](#_1fob9te) **2**

[**I.-Asistentes**](#_2et92p0) **2**

[**II.- Agenda**](#_tyjcwt) **3**

**III.- Acuerdos 3**

[**IV.- Notas Generales**](#_1t3h5sf) **5**

# Minuta De Reunión De Trabajo

|  |  |
| --- | --- |
| Número De Minuta | 08 |
| Fecha | 25/04/17 |
| Hora | 8:21 pm |
| Asunto | Presentación del avance de los que llevamos del ciclo-2 |

# 

# I.-Asistentes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nombre Del Integrante | Cargo | Estatus De Asistencia |
| 1 | Juan Alberto Gutiérrez Canto | Time keeper | Presente |
| 2 | Guillermo Vivaldo Vazquez | Teléfono para RMM | Presente |
| 3 | Brenda Robles Antonio |  | Ausente. |
| 4 | Jesús Alberto Goiz Barrales | Secretario | Presente |
| 5 | René Moratilla Montes |  | Vía telefónica |

# II.- Agenda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto a tratar | Tiempo | | Comentarios |
| Estimado | Real |
| 1.- Tiempos de planeación | 1 | 0:40 |  |
| 2.- Avances y estatus | 5 | 6:43 |  |
| 3.- Planeación del jueves. | 5 | 2:33 |  |

# III.- Acuerdos

1. Tiempos de planeación

RMM no lo ha puesto.

JAGB no lo ha puesto

GVV ya lleno el documento

JAGC ya lleno el documento

BRA No está presente.

Todo el tiempo en la herramienta debido a que se había dicho que era para antes del pasado domingo.

Duración de la actividad: 1minuto

1. Avances y estatus.

RMM.

* Falta enviar a revisiones, las envía hoy a mi JAGB.
* Para mañana ya se terminó codificación.

GVV

* Hasta codificación la termina hoy para enviar a revisión.
* Módulo el Jueves.

JAGB.

* Mañana queda todo el módulo, está en etapa de codificación.

JACG

* Mañana queda el módulo, se encuentra en etapa de codificación.

BRA.

* No se tiene información.

Todos terminar Menús jueves 2am hasta PM con todas las revisiones de PSP.  
Documentos en la herramienta de administración.  
Tiempos de planeación.  
  
BRA se tiene información de por parte de RMM que esta atorada en la base datos.

No ha pedido ayuda, solo a RMM por correo.

Pendientes correos de por parte RMM de BRA, RMM No tuvo internet.  
Estar al pendiente del módulo de BRA.  
  
RMM contestará correos de BRA con copia para JAGC.

Duración de la actividad 6:43 minutos.

1. Planeación del jueves.

* Jueves a las 12am para terminar de los siguientes módulos hasta detallados.
* Llenar herramienta de planeación, tablas de defectos, timelog, defectlogs, llenar el sums.
* Líneas de código planeadas más urgente para sacar datos de RMM

No olvidar correos para revisiones.

Duración de la actividad 2:33 minutos

La junta terminó a las 8:22 pm.

# IV.- Notas Generales