Postmortem Alta Alumnos.

05/04/17

0.1

| Nombre. | Matricula |
| --- | --- |
| Jesús Alberto Goiz Barrales. | 24400085 |
| Juan Alberto Gutiérrez canto. | 24400063 |
| Brenda Robles Antonio. | 24400073 |
| Rene Moratilla Montes. | 24400075 |
| Guillermo Vivaldo Vazquez | 24400093 |

Control De Versiones

| Nombre Del Archivo | Versión | Fecha | Autor | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Csoft-PM_Alta-Alumnos-050417.docx | 0.1 | 05/04/17 | JAGB | Creación del documento. |

# Índice

Índice	2

I.- Forma PSP Project Plan Summary.	3

II.- Time Recording Log.	9

III.- Defect Recording Log.	10

IV.- Diseño.	13

V.- Design CheckList.	18

VI.- Programa Fuente.	20

VII.- Code CheckList.	24

VIII.- Reporte de resultados.	27

Template de pruebas	27

IX.- PIP	28

X.- Size Estimating Template	29

XI.- Task and Schedule	32

# I.- Forma PSP Project Plan Summary.

# II.- Time Recording Log.

| Semana | Día | Fecha | Inicio | Fin | Delta | Fase | Actividades realizadas | Integrante (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4 | 03/03/17 | 17:01 | 18:30 | 1:29 | Ciclo1-semana5 | Tiempo overhead, entender Insert, update. | JAGB |
| 9 | 4 | 03/03/17 | 20:00 | 22:10 | 2:10 | Ciclo1-semana5 | Tiempo overhead, entender Insert, update. | JAGB |
| 9 | 4 | 03/03/17 | 22:30 | 23:20 | 0:50 | Ciclo1-semana5 | Tiempo overhead, entender Insert, update. | JAGB |
| 9 | 6 | 05/03/17 | 0:05 | 0:12 | 0:07 | Ciclo1-semana5 | Etapa compilación-AltaAlumnos | JAGB |
| 9 | 6 | 05/03/17 | 1:05 | 1:35 | 0:30 | Ciclo1-semana5 | Etapa compilación-AltaAlumnos | JAGB |
| 9 | 6 | 05/03/17 | 16:20 | 17:00 | 0:40 | Ciclo1-semana5 | Etapa compilación-AltaAlumnos | JAGB |
| 9 | 6 | 05/03/17 | 17:15 | 17:45 | 0:30 | Ciclo1-semana5 | Etapa Pruebas-AltaAlumnos | JAGB |
| 9 | 6 | 05/03/17 | 20:40 | 21:00 | 0:20 | Ciclo1-semana5 | Etapa PM- AltaAlumnos | JAGB |

# III.- Defect Recording Log.

| No. De defecto | Componente | Fase inyectado | Fase removido | Tiempo | Descripcíon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Csoft-Revisión_Diseño_Alta-Alumnos-080317.docx | C1-semana4-Diseño | C1-semana4-Revisión de diseño | 2 | Error en variables | 8 |
| 40 | Csoft-Revisión_Diseño_Alta-Alumnos-080317.docx | C1-semana4-Diseño | C1-semana4-Revisión de diseño | 2 | Error en variables | 8 |
| 40 | Csoft-Revisión_Diseño_Alta-Alumnos-080317.docx | C1-semana4-Diseño | C1-semana4-Revisión de diseño | 2 | Error en variables | 8 |
| 40 | Csoft-Revisión_Diseño_Alta-Alumnos-080317.docx | C1-semana4-Diseño | C1-semana4-Revisión de diseño | 2 | Error en variables | 8 |
| 80 | Csoft-Revisión_Diseño_Alta-Alumnos-080317.docx | C1-semana4-Diseño | C1-semana4-Revisión de diseño | 5 | Error en la función de alumnos | 8 |
| 80 | Csoft-Revisión_Diseño_Alta-Alumnos-080317.docx | C1-semana4-Diseño | C1-semana4-Revisión de diseño | 4 | Error en la función de alumnos | 8 |
| 40 | Csoft-Revisión_Diseño_Alta-Alumnos-080317.docx | C1-semana4-Diseño | C1-semana4-Revisión de diseño | 1 | Error en declaración de variable | 8 |
| 80 | Csoft-Revisión_Diseño_Alta-Alumnos-080317.docx | C1-semana4-Diseño | C1-semana4-Revisión de diseño | 6 | Error en la función de alumnos | 8 |
| 80 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Codifcación | 10 | Error en la función de allta_alumno | 9 |
| 80 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Compilación | 15 | Error en la función para imprimir txt | 9 |
| 80 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Compilación | 10 | Error en la función insert_alumnos | 9 |
| 40 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Compilación | 2 | Error en las declaración de variables en la función insert_alumnos | 9 |
| 80 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Compilación | 5 | Error en la función callback, error en el llamado de la función | 9 |
| 80 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Compilación | 10 | Error en el apartado de la función de sql | 9 |
| 80 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Compilación | 5 | Error en el apartado de la función de sql | 9 |
| 80 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Compilación | 10 | Error en el apartado de la función de sql | 9 |
| 80 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Compilación | 3 | Error en la función de insert_alumnos en "sqlite3_bind_text" | 9 |
| 80 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Compilación | 15 | Error en la función print_archivo | 9 |
| 20 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Compilación | 2 | Error de sintaxis línea de código 156 | 9 |
| 50 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Pruebas | 10 | Error en el formato de impresión de menú | 9 |
| 50 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Pruebas | 5 | Error al momento de imprimir el .txt de planes |  |
| 50 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Pruebas | 3 | Error de falta de acentos en las impresiones |  |
| 50 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Pruebas | 3 | Error de falta de acentos en las impresiones |  |
| 50 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Pruebas | 3 | Error de falta de acentos en las impresiones |  |
| 50 | Csoft-Codificación_Alta-Alumnos-160317 | c1-semana5-Codifcación | c1-semana5-Pruebas | 3 | Error de falta de acentos en las impresiones |  |

# IV.- Diseño.

Table C70  State Specification Template

| Student | Jesus Alberto Goiz Barrales | Date | 23/06/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Menú Alumnos | Program # | Alta Alumnos |
| Instructor | PEBM | Language | C |
| Object |  | Routine |  |

| State name | Description |
| --- | --- |
| Inicio | Inicia el programa. |
| Int Main | Se utiliza para llamar a nuestra función de menú- alumnos junto con toda su respectiva acción. |
| Alta_Alumnos | Los datos necesarios para agregar un nuevo alumno. |
| Insert_Alumnos | Función para almacenar datos del alumno. |
| Query_Alumnos | Muestra los planes que se encuentran en la base de datos. |
| Baja_Alumnos | Función para buscar y eliminar un alumno |
| Modificación_Alumnos | Función para buscar y modificar los campos de un alumno. |
| Fuction/Parameter | Descripción de la Función |
| printf() | Imprimir los datos en pantalla. |
| gets() | Leer datos |
| opción | Indica el tipo de acciones que elige el usuario. |
| char nombres_alumnos[40]; char apellido_materno[30] char apellido_paterno[40]; int fecha_alumnos; char direccion_alumnos[60]; char correo_alumnos[30]; int telefono_alumnos; char IdAlumnos[15]; Char opcionBaja: Char opcionModifcación: Char opcionAlta. | Variables globales. |

| States/Next States |  |  |  | Transition Condition |  | Action |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maín |  |  | Ninguna |  | Se muestra el menú en pantalla. |  |
| Alta_Alumnos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ninguna. |  | Se solicitan todos los datos del alumno. char nombres_alumnos[40]; char apellido_materno[30] char apellido_paterno[40]; int fecha_alumnos; char direccion_alumnos[60]; char correo_alumnos[30]; int telefono_alumnos; |  |
|  | Baja_Alumno |  |  | Se necesita haber dado de alta algún Alumno |  | Con la variable IdAlumno se buscará en la base de datos para poder eliminarlo. |  |
|  | Modificación_Alumno |  |  | Se necesita tener alumnos en la base de datos. |  | Se podrá modificar los valores de las variables del alumno: char nombres_alumnos[40]; char apellido_materno[30] char apellido_paterno[40]; int fecha_alumnos; char direccion_alumnos[60]; char correo_alumnos[30]; int telefono_alumnos; |  |

Table C66  Operational Scenario Template

| Student | Jesús Alberto Goiz Barrales | Date | 06/03/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Menú Alumnos | Program # | Alta Alumnos |
| Instructor | PEBM | Language | C |

Construct operational scenarios to cover the normal and abnormal program uses, including user errors.

| Scenario Number:1 |  |  | Opción alta de alumnos. Alta_Alumnos. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenario Objective: Se ilustra el funcionamiento del programa en general |  |  |  |  |
| Source | Step | Action |  | Comments |
| User | 1 | Se ejecuta el .exe como administrador |  |  |
| System | 2 | Se visualiza el menú de Alta_Alumnos con los datos que se consideran en este menú. |  | - Nombres. - Apellido paterno. - .Apellido materno. - Fecha de nacimiento. - ID - Direccion. - Correo electrónico. - Teléfono. - Semestre del alumno. . |
| User | 3 | El usuario ingresa todos los datos del alumno debido a que es necesario llenar todos los campo |  | Cada dato tendrá sus propias restricciones |
| System | 4 | Cuando se termine de capturar los datos se mencionara si se muestra la lista de planes actuales que tiene la base de datos . |  |  |
| User | 5 | Se necesita imprimir los planes actuales que se tiene en la base de datos |  |  |
| System | 6 | Solicita la asignación de un plan al alumno de los que se encuentran en la lista. |  |  |
| User | 7 | Ingresa los datos del plan seleccionado |  |  |
| System | 7 | Se imprimen los datos del alumno y se muestra un mensaje de que si los campos son correctos. |  |  |
| User | 8 | Los campos son correctos : Se mandan a guardar en la base de datos. Los campos son incorrectos: Se va al menu de alta de alumnos. |  |  |

| Scenario Number:2 |  |  | Opción baja de alumnos. Baja_Alumnos. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenario Objective: Se ilustra el funcionamiento del programa en general |  |  |  |  |
| Source | Step | Action |  | Comments |
| User | 1 | Se ejecuta el .exe como administrador |  |  |
| System | 2 | Se visualiza el menú de Alta_Alumnos con los datos que se consideran en este menú, considerando seleccionar la baja de un Alumnos, y se manda a llamar la función Baja Alumnos. |  | Falta contemplar los datos de Kardex y de plan de alumnos. |
| User | 3 | El usuario ingresa el ID del alumno a dar de baja |  | Este sera un dato int. |
| System | 4 | Buscará el ID en la base de datos para mostrar la información del alumno a borrar, se mostrará una confirmación con un Si (s) o un No (n) para eliminar permanentemente al alumno y se dara un mensaje de confirmación de esta actividad de borrado. |  |  |
| User | 5 | Fin de la actividad. |  |  |

| Scenario Number:3 |  |  | Opción Modificación de alumnos. Modificación_Alumnos. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenario Objective: Se ilustra el funcionamiento del programa en general |  |  |  |  |
| Source | Step | Action |  | Comments |
| User | 1 | Se ejecuta el .exe como administrador |  |  |
| System | 2 | Se visualiza el menú de Alta_Alumnos con los datos que se consideran en este menú, considerando seleccionar la modificación de un alumnos, y se manda a llamar la función ;Modifcacón_Alumno. |  | Falta contemplar los datos de Kardex y de plan de alumnos. |
| User | 3 | El usuario ingresa el ID del alumno a dar de baja |  | Este sera un dato int. |
| System | 4 | Buscará el ID en la base de datos para mostrar la información del alumno a modificar, se mostrará los campos que se podrán editar del alumnos y así ir haciendo los cambios necesarios. Al finalizar se imprimirán los datos en pantalla y se mostrará un mensaje de confirmación con un Si (s) o un No (n) para guardar los datos introducidos. |  |  |
| User | 5 | Fin de la actividad. |  |  |

Table C72  Logic Specification Template

| Student | Jesús Alberto Goiz Barrales | Date | 08/03/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Menu Alumnos | Program # | Menu Alumnos |
| Instructor | PEBM | Language | C |
| Object | Alta_Alumnos | Function | Alta_Alumnos |

INCLUDES:

#include <iostream>

#include <cstdio>

#include <cstdlib>

#include "sqlite3.h"

char: nombres_alumnos[40];

char: apellido_materno[30]:

char: apellido_paterno[40];

int: fecha_alumnos;

char: dirección_alumnos[60];

char: correo_alumnos[30];

int teléfono;

TYPE DEFINITIONS: Function void

| Declaration: |  |
| --- | --- |
| Reference: |  |
| Logic reference numbers | Program logic, in pseudocode |
|  | printf("o---------------------------------------------------------o\n") |
|  | printf("¦ ================ Alta de Alumnos ==================== ¦\n") |
|  | printfi("o---------------------------------------------------------o\n") |
|  | printf(" o---------------------------------------------------------o\n") printf("¦ Para dar de alto un alumno necesitas ¦ \n\n") printf(" ¦ 1)Nombres 2)Apellido Paterno ¦ \n \n") printf(" ¦ 3)Apellido Materno 4)Fecha de nacimiento. ¦ \n\n") printf("¦ 5)Dirección 6)Correo Electrónico. ¦ \n\n") printf("¦ 7)Teléfono ¦ \n\n") printf("¦ Presione una tecla para agregar los datos: ¦ ¦ \n\n") printf("o---------------------------------------------------------o \n\n\n") |
|  | Pause |
|  | cls |
|  | printf("1) Introduce los nombres del alumno\n"); Pause printf("2) Introduce el apellido paterno del alumno\n"); Pause printf("3) Introduce el apellido materno del alumno\n"); Pause printf("4) Introduce la fecha de nacimiento del alumno\n"); Pause printf("5) Introduce la dirección del alumno\n"); Pause printf("Introduce el correo electrónico del alumno\n"); Pause printf("Introduce el teléfono del alumno\n"); Pause |
|  | printf("Los datos del alumno son:") printf("1) Nombres") Pause printf("2 Apellido paterno del alumno\n") Pause printf("3) Apellido materno del alumno\n"); Pause printf("4) Fecha de nacimiento del alumno\n"); Pause printf("5) Dirección\n"); Pause printf("6) Correo electrónico del alumno\n") Pause printf("7) Teléfono del alumno\n") |
|  | printf(“Los datos son correctos s/n) Si los datos son correctos se almacenan los datos. Si no: Se vuelve a solicitar los datos del alumno. |
|  | Fin. |

Table C72  Logic Specification Template

| Student | Jesús Alberto Goiz Barrales | Date | 08/03/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Menú Alumnos | Program # | Menú Alumnos |
| Instructor | PEBM | Language | C |
| Object | Baja_Alumnos | Function | Baja_Alumnos |

INCLUDES:

#include <cstdlib>

#include <iostream>

#include <stdlib>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

Int idAlumno;

TYPE DEFINITIONS: Function void

| Declaration: |  |
| --- | --- |
| Reference: |  |
| Logic reference numbers | Program logic, in pseudocode |
|  | printf("o---------------------------------------------------------o\n") |
|  | printf("¦ ================ Alta de Alumnos ==================== ¦\n") |
|  | printfi("o---------------------------------------------------------o\n") |
|  | printf(" o---------------------------------------------------------o\n") printf("¦ Para dar de eliminar un alumno necesitas ¦ \n\n") printf(" ¦ 1)ID ¦ \n \n") printf("¦ Presione una tecla para agregar los datos: ¦ ¦ \n\n") printf("o---------------------------------------------------------o \n\n\n") |
|  | Pause |
|  | cls |
|  | Se introduce una matricula. |
|  | Se genera una búsqueda |
|  | Se imprime los datos del alumno encontrado |
|  | Se mostrará el mensaje de “Deseas eliminar a este alumno (s/n) Si= Los datos se eliminarán. No= Los datos se conservan. |
|  | Fin. |

Table C72  Logic Specification Template

| Student | Jesús Alberto Goiz Barrales | Date | 08/03/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Menú Alumnos | Program # | Menú Alumnos |
| Instructor | PEBM | Language | C |
| Object | Modificación_Alumnos | Function | Modificación_Alumnos |

INCLUDES:

#include <cstdlib>

#include <iostream>

#include <stdlib>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

Int idAlumno;

TYPE DEFINITIONS: Function void

| Declaration: |  |
| --- | --- |
| Reference: |  |
| Logic reference numbers | Program logic, in pseudocode |
|  | printf("o---------------------------------------------------------o\n") |
|  | printf("¦ ================ Modificación de Alumnos ==================== ¦\n") |
|  | printfi("o---------------------------------------------------------o\n") |
|  | printf(" o---------------------------------------------------------o\n") printf("¦ Para dar de modificar un alumno necesitas ¦ \n\n") printf(" ¦ 1)ID ¦ \n \n") printf("¦ Presione una tecla para agregar los datos: ¦ ¦ \n\n") printf("o---------------------------------------------------------o \n\n\n") |
|  | Pause |
|  | cls |
|  | Se introduce una matricula. |
|  | Se genera una búsqueda |
|  | Se imprime los datos del alumno encontrado y se muestra las opciones a editar conforme al menú de Alta_Alumnos |
|  | Se editaran los campos y se imprimirán los nuevos en pantalla para mostrar los cambios realizar. Se tendrá un mensaje de confirmación para guardar los datos en la base de datos. “Deseas guardar los cambios”. Si= Los datos se guardarán. No= Los datos no se actualizan. |
|  | Fin. |

Table C68  Functional Specification Template

| Student | Jesús Alberto Goiz Barrales. | Date | 06/03/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Alta Alumnos | Program # | Alta-Alumnos |
| Instructor | PEBM. | Language | C |

| Object/Class Name Main |  | Parent Classes Ninguna | Attributes Variables globales que no se declaran en el main. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Method Declaration | Method External Specification |  |
|  | Void Alta_Alumnos . | Se tendrá el menú de alumnos de los cuáles se solicitarán los datos siguientes datos: - Nombres. - Apellido paterno. - .Apellido materno. - Fecha de nacimiento. - ID - Direccion. - Correo electrónico. - Teléfono. - Semestre del alumno. Una vez mostrado los datos que se solicitará, de dará click para continuar y a continuación se hará una actualización de pantalla y se pedirán los datos mencionados en el orden que se especificó al principio. Después se imprimirán los datos introducidos en pantalla y se dará la opción de continuar o de editar estos datos nuevamente. Si se da la opción de continuar: El alumno se guardará en el programa y se almacenará en la base de datos. Si se da la opción de editar: Se pedirán nuevamente los datos e iniciara todo el procedimiento. |  |
|  | Baja_Alumnos | Se necesita el ID de un alumno para poder realizar una búsqueda, una vez localizado se mostrará información y se mandará un mensaje de confirmación para eliminarlo. |  |
|  | Modificación_Alumnos | Se necesita el ID de un alumno para poder localizarlo, una vez localizado se mostrará los cambios que tiene el Alta_Alumnos y se podrán modificar estos mismo. Al finalizar se tendrá un mensaje de confirmación y la impresión de los datos para corroborar que sean correctos. |  |
|  | Int Main. | Se mandará a llamar la función Alta_Alumnos() Baja_Alumnos() Modificación_Alumnos() |  |

# V.- Design CheckList.

PSP2 Design Review Checklist

| Student | Jesus Alberto Goiz Barrales | Date | 08/03/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Alta-Alumno | Program # | Alta-Alumno |
| Instructor | PEBM | Language | C |

| Purpose | To guide you in conducting an effective design review |
| --- | --- |
| General | - Review the entire program for each checklist category; do not attempt to review for more than one category at a time! - As you complete each review step, check off that item in the box at the right. - Complete the checklist for one program or program unit before reviewing the next. |

| Complete | Verify that the design covers all of the applicable requirements. - All specified outputs are produced. - All needed inputs are furnished. - All required includes are stated. |  | Revisado, Se Hicieron correcciones ( JAGB). |
| --- | --- | --- | --- |
| External Limits | Where the design assumes or relies upon external limits, determine if behavior is correct at nominal values, at limits, and beyond limits. |  | Revisado |
| Logic | - Verify that program sequencing is proper. Stacks, lists, and so on are in the proper order. Recursion unwinds properly. - Verify that all loops are properly initiated, incremented, and terminated. - Examine each conditional statement and verify all cases. |  | Revisado |
| Internal Limits | Where the design assumes or relies upon internal limits, determine if behavior is correct at nominal values, at limits, and beyond limits. |  | Revisado |
| Special Cases | - Check all special cases. - Ensure proper operation with empty, full, minimum, maximum, negative, and cero values for all variables. - Protect against out-of-limits, overflow, and underflow conditions. - Ensure “impossible” conditions are absolutely impossible. - Handle all possible incorrect or error conditions. |  |  |
| Functional Use | - Verify that all functions, procedures, or methods are fully understood and properly used. - Verify that all externally referenced abstractions are precisely defined. |  |  |
| System Considerations | - Verify that the program does not cause system limits to be exceeded. - Verify that all security-sensitive data are from trusted sources. - Verify that all safety conditions conform to the safety specifications. |  |  |
| Names | Verify that - all special names are clear, defined, and authenticated - the scopes of all variables and parameters are self-evident or defined - all named items are used within their declared scopes |  |  |
| Standards | Ensure that the design conforms to all applicable design standards. |  |  |

# VI.- Programa Fuente.

/*=========================================================*/
/*Autor: Jesús Alberto Goiz Barrales                       */
/*Componente: AltaAlumnos                                  */
/*Fecha:16/03/17                                           */
/*Descripción:Función para dar de alto un alumno           */
/*Versión: 0.3                                             */
/*=========================================================*/

/*==========================================================*/
/* El programa contiene lo siguiente:                       */
/*static int callback (void *data,int argc, char **argv,char **az_col_name)
/*void query_alumnos(sqlite3 *db,char* id_alumno)                             */
/*void insert_alumnos(sqlite3 *db,char* id_alumno, char* nombre, char* ap_paterno, char* ap_materno, char* fecha_nac, char* direccion, char* telefono, char* email,char* semestre,char* id_plan)*/
/*static int print_archivo(void *data,int argc, char **argv,char *az_col_name)*/
/*void actualizar_planes(sqlite3 *db)*/
/*void alta_alumnos(sqlite3 *db)*/
/*int main()*/
/*==========================================================*/
/*Funcion que tendra el menu de alumnos para poder ingresar
los datos de este mismo de una manera ordenada y
almacenarlos en la base de datos con el respctivo Id de
cada plan que se tenga previamente registrado           */

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include "sqlite3.h"                                  /*Interaccion base de datos*/

using namespace std;
FILE *pfile;

/***Esta función se encarga de imprimir los datos encontrados en la base de datos***/
static int callback (void *data,int argc, char **argv,char **az_col_name)
{
    int i;
    for(i=0;i<argc;i++){
         fprintf(pfile,"%s\t",argv[i]);                                  /* Imprime en el archivo txt los planes que estan disponibles en la bd*/
    }
  fprintf(pfile,"\n");
    return 0;
}

/***Esta función se encarga de buscar los valores del alumno en la base de datos***/

void query_alumnos(sqlite3 *db,char* id_alumno)
{
    char *sql;                                                          /*Para la sentencia sql */
    char *err=0;                                                        /*Para el mensaje de error de la sentencia sql */
    int rc;
    sqlite3_stmt *res;
    sql="SELECT * FROM ALUMNOS where Id_Al=@Id_A;";                     /* Selecciona a los alumnas con un id especifico sentencia sql*/
    rc=sqlite3_prepare_v2(db,sql,-1,&res,0);                            /* Verifica si es valida la instruccion sql que se solicita*/
    if(rc!=SQLITE_OK){
        printf("\t\t QUERY-SQL error %s\n",err);                    /* Imprime el error de la base de datos*/
    }
    else{
        printf("\t\t Los Valores del Alumno \n");                       /* Se aprueba la sentencia sql*/
        int idx = sqlite3_bind_parameter_index(res, "@Id_A");           /* Se busca en que lugar esta el identificador a cambiar*/
        sqlite3_bind_text(res, idx, id_alumno,40,SQLITE_STATIC);       /* Se cambia el identificador por un valor determinado*/
    }
    int step = sqlite3_step(res);
    if (step == SQLITE_ROW) {                                           /* indica el resultado de la instrucción sql, valores del maestro*/

        printf("\t\t Nombre: %s %s %s\n", sqlite3_column_text(res, 1),sqlite3_column_text(res, 2),sqlite3_column_text(res, 3));
        printf("\t\t Fecha: %s\n", sqlite3_column_text(res, 4));
        printf("\t\t Direccion: %s\n", sqlite3_column_text(res, 5));
        printf("\t\t Telefono: %s\n", sqlite3_column_text(res, 6));
        printf("\t\t Email: %s\n", sqlite3_column_text(res, 7));
        printf("\t\t ID Alumno: %s\n", sqlite3_column_text(res, 0));
        printf("\t\t Plan: %s\n", sqlite3_column_text(res, 8));
        printf("\t\t Semestre:\%s\n", sqlite3_column_text(res, 9));

    }
    sqlite3_finalize(res);                                              /* Finaliza el objeto creado*/

}


void insert_alumnos(sqlite3 *db,char* id_alumno, char* nombre, char* ap_paterno, char* ap_materno, char* fecha_nac, char* direccion, char* telefono, char* email,char* semestre,char* id_plan){
    char *sql;
    char *err=0;
    int rc;
    sqlite3_stmt *res;                                                  /* Inserta todos los valores del alumno sentncia sql*/
    sql="INSERT INTO ALUMNOS (Id_Al, Nombre, ApPaterno, ApMaterno, FNacimiento, Direccion, Telefono, Email,ID_Plan,Semestre) VALUES (@Id_A,@nom,@ap_p,@ap_m,@fec,@dir,@tel,@ema,@plan,@sem);";
    rc=sqlite3_prepare_v2(db,sql,-1,&res,0);                            /* Prepara la sentencia sql*/
    if(rc!=SQLITE_OK){
        printf("SQL error %s\n",err);                                   /* Imprime el mensaje de error*/
    }
    else{
        printf("\t\t Valores del alumno guardados correctamente.\n");/* Cambia los identificador por los valores*/
        int idm = sqlite3_bind_parameter_index(res, "@Id_A");           /* Busca el lugar del identificador*/
        int nom = sqlite3_bind_parameter_index(res, "@nom");
        int ap_p = sqlite3_bind_parameter_index(res, "@ap_p");
        int ap_m = sqlite3_bind_parameter_index(res, "@ap_m");
        int fec = sqlite3_bind_parameter_index(res, "@fec");
        int dir = sqlite3_bind_parameter_index(res, "@dir");
        int tel = sqlite3_bind_parameter_index(res, "@tel");
        int ema = sqlite3_bind_parameter_index(res, "@ema");
        int plan= sqlite3_bind_parameter_index(res, "@plan");
        int sem =  sqlite3_bind_parameter_index(res, "@sem");

        sqlite3_bind_text(res, idm, id_alumno,40,SQLITE_STATIC);       /* cambia el valor por elidenitficador */
        sqlite3_bind_text(res, nom, nombre,40,SQLITE_STATIC);
        sqlite3_bind_text(res, ap_p, ap_paterno,40,SQLITE_STATIC);
        sqlite3_bind_text(res, ap_m, ap_materno,40,SQLITE_STATIC);
        sqlite3_bind_text(res, fec, fecha_nac,40,SQLITE_STATIC);
        sqlite3_bind_text(res, dir, direccion,40,SQLITE_STATIC);
        sqlite3_bind_text(res, tel, telefono,40,SQLITE_STATIC);
        sqlite3_bind_text(res, ema, email,40,SQLITE_STATIC);
        sqlite3_bind_text(res, plan, id_plan,40,SQLITE_STATIC);
        sqlite3_bind_text(res, sem, semestre,40,SQLITE_STATIC);

    }
    int step = sqlite3_step(res);/* */
    if (step == SQLITE_ROW) {
        printf("\t\t Datos correctos %s\n", sqlite3_column_text(res, 0));  /* Imprime el resultado de la consulta*/
    }
}

static int print_archivo(void *data,int argc, char **argv,char *az_col_name)
{
    int i;
    for(i=0;i<argc;i++){
     fprintf(pfile,"%s\t",argv[i]);                                  /* Imprime en el archivo txt con los planes disponibles en la bd*/
    }
  fprintf(pfile,"\n");
    return 0;
}

/***Esta función se encarga de actualizar el doucmento Planes_Disponibles.txt**/

void actualizar_planes(sqlite3 *db){
    char *sql;
    char *err=0;
    int rc;
    const char*data;
    pfile=fopen("Planes_Disponibles.txt","w");
    fprintf(pfile,"-----   PLANES DISPONIBLES PARA ALUMNOS   -------\nID\tNombre\t\tNumeroSemestres\tFecha\n");
    sql="SELECT * from PLANES";
    rc=sqlite3_exec(db,sql,callback,(void*)data,&err);
    if(rc!=SQLITE_OK){
        printf("SQL error %s\n",err);
    }
    else{
        printf("\t\t Nueva lista disponible\n");
    }
    fclose(pfile);
}

/****Esta función realiza un insert en la tabla Alumnos en la base de datos****/

void alta_alumnos(sqlite3 *db)
{
     char nombre[40];
     char ap_materno[40];
     char ap_paterno[40];
     char f_nacimiento[40];
     char direccion[40];
     char telefono[40];
     char correo[40];
     char id_alumno[40];
     char semes_alumno[40];

     char id_plan[40];
     int status=2;
     bool correcto=false;
while(status != 1){
     system("cls");
     printf("\t\to----------------------------------------------------------o\n");
     printf("\t\t| ================   Alta de Alumnos  ===================  |\n");
     printf("\t\to----------------------------------------------------------o\n");
     printf("\t\to----------------------------------------------------------o\n");
     printf("\t\t|   Para dar de alto un alumno necesitas                   |\n");
     printf("\t\t|   1)Nombres              2)Apellido Paterno              |\n");
     printf("\t\t|   3)Apellido Materno     4)Fecha de nacimiento.          |\n");
     printf("\t\t|   5)Direcci%cn            6)Correo Electr%cnico.           |\n",162,162);
     printf("\t\t|   7)Tel%cfono             8)ID-Curp                       |\n",130);
     printf("\t\t|   9)Semestre                                             |\n");
     printf("\t\t|   Presiona una tecla para agregar los datos:             |\n");
     printf("\t\to----------------------------------------------------------o\n");
     fflush( stdin );
     printf("\t\t 1) ");
     scanf("\t\t%[^\n]",nombre);
     fflush( stdin );
     printf("\t\t 2) ");
     scanf("%s",ap_paterno);
     fflush( stdin );
     printf("\t\t 3) ");
     fflush( stdin );
     scanf("%s",ap_materno);
     correcto=true;

     do{
      printf("\t\t 4) ");
      scanf("%s",&f_nacimiento);

            if(f_nacimiento[6]>='0' && f_nacimiento[6]<='9' && f_nacimiento[7]>='0' && f_nacimiento[7]<='9'){       /*año validacion numeros*/
                if(f_nacimiento[3]>='0' && f_nacimiento[3]<'2' && f_nacimiento[4]>='0' && f_nacimiento[4]<='9'){    /*mes validacion numeros*/
                    if(f_nacimiento[3]=='1'){
                        if(!(f_nacimiento[4]>='0' && f_nacimiento[4]<='2')){                      /*mes validacion 12*/
                            printf("\t Mes Incorrecto\n");
                        }
                    }

                    if(f_nacimiento[0]>='0' && f_nacimiento[0]<'4' && f_nacimiento[1]>='0' && f_nacimiento[1]<='9')
                        { /*dia validacion numero*/
                        if(f_nacimiento[0]=='3'){
                            if(!(f_nacimiento[1]>='0' && f_nacimiento[1]<='1')){                  /*dia validacion 31*/
                                printf("\t D%ca Incorrecto\n",161);                        /*dia incorrecto*/
                                continue;
                              }
                          }
                        correcto=false;                                                     /*validado correctamente*/
                        }
                    else{
                        printf("\t D%ca Incorrecto\n",161);                                /*dia incorrecto*/
                    }
                }
                else{
                    printf("\t Mes Incorrecto\n");                                    /*mes incorrecto numero */
                    }
            }
            else{
                printf("\t A%co Incorrecto\n",164);                                       /*año incorrecto numero*/
                 }
        }while(correcto);


     printf("\t\t 5) ");
     fflush( stdin );
     scanf("%[^\n]",direccion);

    do{                                                                                 /* validacion del correo*/
        printf("\t\t 6) ");
        fflush( stdin );
        scanf("%s",&correo);
        for(int i=0;i<40;i++)
            {
                if(correo[i]== '@')
                {                                                         /* si tiene @ es correcto*/
                    correcto=false;
                }
            }
            if(correcto){
                printf("\t Correo Incorrecto\n");                                      /* no tiene @ es incorrecto*/
            }
        }while(correcto);

     printf("\t\t 7) ");
     fflush( stdin );
     scanf("%[0-9]",&telefono);
     correcto=true;

     printf("\t\t 8) ");
     fflush( stdin );
     scanf("%s",&id_alumno);

     printf("\t\t 9) ");
     fflush( stdin );
     scanf("%s",&semes_alumno);

     system("cls");

        printf("\t\to---------------------------------------------------------o\n");
        printf("\t\t| ================   Alta de Alumnos  ====================|\n");
        printf("\t\to---------------------------------------------------------o\n");
        printf("\t\to---------------------------------------------------------o\n");
        printf("\t\t|                                                         | \n");
        printf("\t\t|   Son correctos los datos?  1)si 2)no:                  | \n");
        printf("\t\to---------------------------------------------------------o\n");
        printf("\t\t Nombre: %s %s %s\n",&nombre,&ap_paterno,&ap_materno);
        printf("\t\t Nacimiento: %s\n",&f_nacimiento);
        printf("\t\t Direcci%cn: %s\n",162,&direccion);
        printf("\t\t Tel%cfono: %s\n",130,&telefono);
        printf("\t\t Email: %s\n",&correo);
        printf("\t\t CURP: %s\n",&id_alumno);
        printf("\t\t Semestre %s\n",&semes_alumno);
        printf("\n\t\t Opci%cn .-",162);
        cin>>status;
   }

    system("cls");

    printf("\t\to---------------------------------------------------------o\n");
    printf("\t\t| ================   Alta de Alumnos  =================== |\n");
    printf("\t\to---------------------------------------------------------o\n");
    printf("\t\to---------------------------------------------------------o\n");
    printf("\t\t|   Para dar de alta al alumno es                         |\n");
    printf("\t\t|   es necesario conocer el ID del plan     .             |\n");
    printf("\t\t|   La lista est%c en la carpeta del programa.             |\n",160);
    printf("\t\t|   Desea actualizar la lista?  1)si 2)no:                |\n");
    printf("\t\to---------------------------------------------------------o\n");
    printf("\n\t\t Opci%cn .-",162);
    cin>>status;
    if(status == 1){
        actualizar_planes(db);                                                             /*Se actualiza el txt con las materias de la db*/
    }
    int cant_planes=1;
    while(cant_planes--){
        printf("\n\t\t Ingrese el No. del plan ID .-  ");                                             /*id del plan*/
        scanf("%s",&id_plan);
        printf("\t\t Es correcto el plan asingnado 1)si 2)no\n\t\t ");                   /*definicion si es correcto el id del plan o no*/ cin>>status;
    }

    insert_alumnos(db,id_alumno,nombre,ap_paterno,ap_materno,f_nacimiento,direccion,telefono,correo,semes_alumno,id_plan);/* Mandamos a guardar datos a la bd*/
    system("cls");
    printf("\t\to---------------------------------------------------------o\n");
    printf("\t\t| ================   Alta de Alumnos  ====================|\n");
    printf("\t\to---------------------------------------------------------o\n");
    printf("\t\to---------------------------------------------------------o\n");
    printf("\t\t|   Los datos del alumno son:                             |\n\n");
    printf("\t\to---------------------------------------------------------o\n");
    query_alumnos(db,id_alumno);                                                          /* selecciona los datos del Alumno y los imprime de la db*/
    printf("\t\t Ingresa 1 para continuar\n");
    printf("\n\t\t Opci%cn .-",162);
    scanf("%d",&status);
    system("cls");

}


int main()
{
    sqlite3 *db;
    int res;

    res=sqlite3_open("test8.db",&db);

    alta_alumnos(db);

    return 0;
}

# VII.- Code CheckList.

Table C58  C++ Code Review Checklist

PROGRAM  NAME: Alta-Alumnos

| Purpose | To guide you in conducting an effective code review |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| General | • As you complete each review step, check that item in the box to the right. • Complete the checklist for one program unit before you start to review the next. |  |  |
| Complete | Verify that the code covers all the design. |  |  |
| Includes | Verify that includes are complete. |  |  |
| Initialization | Check variable and parameter initialization: • At program initiation • At start of every loop • At function/procedure entry |  |  |
| Calls | Check function call formats: • Pointers • Parameters • Use of ‘&’ |  |  |
| Names | Check name spelling and use: • Is it consistent? • Is it within declared scope? • Do all structures and classes use '.' reference? |  |  |
| Strings | Check that all strings are • identified by pointers • terminated in NULL. |  |  |
| Pointers | Check that pointers are • initialized NULL • only deleted after new, and • new pointers are always deleted after use. |  |  |
| Output Format | Check the output format: • Line stepping is proper. • Spacing is proper. |  | Se hicieron correcciones |
| {} Pairs | Ensure that the {} are proper and matched. |  | Se hicieron correcciones |
| Logic Operators | • Verify the proper use of ==, =, //, and so on. • Check every logic function for proper (). |  | Se hicieron correcciones |
| Line-by-line Check | Check every LOC for • instruction syntax and • proper punctuation. |  | Se hicieron correcciones |
| Standards | Ensure that the code conforms to the coding standards. |  | Sin corrección |
| File Open and Close | Verify that all files are • properly declared, • opened, and • closed. |  |  |

# VIII.- Reporte de resultados.

# Template de pruebas

| Nombre de la Prueba | Prueba de Alta de Alumnos |
| --- | --- |
| Caso de Uso | 2.0 |
| Objetivo de la Prueba | Verificar que la carga de datos a la base de datos se ha realizado correctamente. |
| Descripción de la Prueba | Se ingresará a sistema como Administrador y se seleccionará la opción de “Alta Alumnos” |
| Test | - Direccionarse a la opción de Alta alumnos. - Ingresar Datos del alumno. - Se le asigna un plan. - Se confirma alta de alumno. - Se puede seguir agregando alumnos (regresar al paso 1). |
| Resultados Esperados | Mensaje de Éxito: Datos Enviados: (Se mostrará los datos almacenados en variables locales) - Nombres - Apellido paterno - Apellido materno - Fecha de nacimiento - Dirección - Correo electrónico - Teléfono - Curp. - ID Plan Datos Almacenados: (Se hará consulta a DB) - Nombres - Apellido paterno - Apellido materno - Fecha de nacimiento - Dirección - Correo electrónico - Teléfono - Curp. - ID Plan Mensaje de Error: Datos Enviados: (Se mostrará los datos almacenados en variables locales) - Nombres - Apellido paterno - Apellido materno - Fecha de nacimiento - Dirección - Correo electrónico - Teléfono - Curp. - ID Plan “Error de consulta el Alumno no se ha dado de alta” (Debido a que no se cargó correctamente el alumno) En caso de tener un campo vacío: “Error ‘Campo Vacío’ Se encuentra vacío Favor de ingresar un valor” |
| Capturas de pantalla |  |
| Estado caso de prueba | Posibles estados: - Ejecutado - Exitoso**** - Fallido - Frenado - Pendiente de ejecución - En construcción |
| Errores obtenidos | Se corrigió problemas con la tabulación. Se validó más de dos nombre y dirección con espacios. Se corrigió la mala impresión de los datos. Se corrigió la visualización del txt de Planes. |
| Responsable de prueba | JAGB |
| Comentarios |  |

# IX.- PIP

| Menú-Alumnos |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. PIP | Descripción del Problema | Descripción de la propuesta. |
| 1 | Mala organición de ideas | Tener mejor panorama al momento de hacer la planeación de nuestro PSP |
| 2 | Confusión de nombres de módulos | Tener una mejor organización en cuestión de análisis del problema. |
| 3 | Verificar el diseño para facilitar la programación y entendimiento del programa | Tomar en cuenta y analizar de manera concreta cada función que se vaya a programar para no dejar pasar errores y se descubran hasta compilación o pruebas |
| 4 | No dejar pausado el módulo debido a que se pierde información | Al momento de hacer el recuento de errores como no se terminó a la par, se dejó pausado el progreso y al momento de hacer el recuento de errores fue difícil de encontrar errores pasados. |

# X.- Size Estimating Template

# XI.- Task and Schedule