Postmortem Baja Planes.

10/05/17

0.1

| Nombre. | Matricula |
| --- | --- |
| Jesús Alberto Goiz Barrales. | 24400085 |
| Juan Alberto Gutiérrez canto. | 24400063 |
| Brenda Robles Antonio. | 24400073 |
| Rene Moratilla Montes. | 24400075 |
| Guillermo Vivaldo Vazquez | 24400093 |

Control De Versiones

| Nombre Del Archivo | Versión | Fecha | Autor | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Csoft-PM_Baja_Planes-100517.docx | 0.1 | 10/05/17 | JAGB | Creación del documento. |

# Índice

Índice	2

I.- Forma PSP Project Plan Summary.	3

II.- Time Recording Log.	9

III.- Defect Recording Log.	10

IV.- Diseño.	13

V.- Design CheckList.	18

VI.- Programa Fuente.	20

VII.- Code CheckList.	24

VIII.- Reporte de resultados.	27

Template de pruebas	27

IX.- PIP	28

X.- Size Estimating Template	29

XI.- Task and Schedule	32

# I.- Forma PSP Project Plan Summary.

# II.- Time Recording Log.

# III.- Defect Recording Log.

# IV.- Diseño.

# State Specification Template

| Student |  | JAGB |  |  | Date |  | 03/05/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program |  | Baja Planes |  |  | Program # |  | N/A |
| Instructor |  | PEBM |  |  | Language |  | C++ |
| Cambios planes |  |  |  |  |  |  |  |
| State Name |  |  |  | Description |  |  |  |
| Inicio |  |  |  | Inicia el programa. |  |  |  |
| Baja planes |  |  |  | Función principal para la baja de planes. |  |  |  |
| Query planes |  |  |  | Consulta a base de datos de planes |  |  |  |
| planes |  |  |  | Función para hacer borrar en la base de datos de planes.. |  |  |  |
| Salir |  |  |  | Termina el programa |  |  |  |
| Function/Parameter |  |  |  | Description |  |  |  |
| printf() |  |  |  | Imprime datos en la pantalla |  |  |  |
| gets() |  |  |  | Lee datos de la pantalla |  |  |  |
| scanf() |  |  |  | Lee datos de la pantalla |  |  |  |
| opción |  |  |  | opción que elegirá el usuario |  |  |  |
| baja_planes() |  |  |  | Función principal de cambios |  |  |  |
| query_planes() |  |  |  | Función de consulta |  |  |  |
| delete_planes() |  |  |  | Función de borrado en base de datos |  |  |  |
| States/Next States |  |  |  | Transition Condition |  | Action |  |
| Inicio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baja_planes |  |  | True |  | printf()-imprime el menú scanf()- lee opción gets()- condición de datos válidos. |  |
| Cambios planes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Query_planes |  |  | buscar un plan |  | query_planes() |  |
|  | Delete_planes |  |  | Borrar el registro de un plan. |  | delete_planes() |  |

# Operational Specification Template

| Student | JAGB | Date | 03/05/17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Bajas Planes | Program # | N/A |
| Instructor | PEBM | Language | C++ |

| Scenario Number | 1 | User Objective | Dar de baja un plan. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenario Objective |  | Borrar un plan, opción Si |  |  |
| Source | Step | Action |  | Comments |
| Usuario | 1 | Abrir el programa. |  |  |
| Programa | 2 | Se muestra el menú de planen la opción de dar de baja. |  | Menú de planes de alta, baja y modificar. |
| Usuario | 3 | Selecciona la opción de Baja. |  | La opción 2 es para bajas. |
| Programa | 4 | Pide el id del plan |  | Este id es el del plan que se desea cambiar los datos. |
| Usuario | 5 | Introduce el id del plan |  | Para hacer el query del plan |
| Programa | 6 | Leer opción del usuario |  | Verificar que sea valida |
| Programa | 7 | Muestra los datos del plan |  | Imprime en pantalla los datos del plan |
| Programa | 8 | Se le pregunta al usuario si desea eliminar los datos que se muestran en pantalla del plan. |  | Al seleccionar solo son dos opciones “Si” y “No” |
| Usuario | 8 | Introduce la opción de Si- |  |  |
| Programa | 9 | Muestra un mensaje de “ Datos eliminados con éxito” y regrese al menú de planes. |  |  |
| Usuario | 10 | Visualiza el mensaje de confirmación y regresa al menú principal de planes. |  |  |
| Programa | 11 | Fin de la función Baja plan |  |  |

| Scenario Number | 1 | User Objective | Dar de baja un plan. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenario Objective |  | Borrar un plan, opción No |  |  |
| Source | Step | Action |  | Comments |
| Usuario | 1 | Abrir el programa. |  |  |
| Programa | 2 | Se muestra el menú de planes en la opción de dar de baja. |  | Menú de planes de alta, baja y modificar. |
| Usuario | 3 | Selecciona la opción de Baja. |  | La opción 2 es para bajas. |
| Programa | 4 | Pide el id del plan |  | Este id es el del plan que se desea cambiar los datos. |
| Usuario | 5 | Introduce el id del plan |  | Para hacer el query del plan |
| Programa | 6 | Leer opción del usuario |  | Verificar que sea valida |
| Programa | 7 | Muestra los datos del plan |  | Imprime en pantalla los datos del plan |
| Programa | 8 | Se le pregunta al usuario si desea eliminar los datos que se muestran en pantalla del plan. |  | Al seleccionar solo son dos opciones “Si” y “No” |
| Usuario | 8 | Introduce la opción de “No” |  |  |
| Programa | 9 | Muestra un mensaje de alerta “ Los datos no serán eliminados” y regresa al menú principal del plan. |  |  |
| Usuario | 10 | Visualiza el mensaje de alerta del programa y este mismo lo lleva al menú principal de los planes.. |  |  |
| Programa | 11 | Fin de la función Baja plan |  |  |

# Logic Specification Template

| Student | JAGB |  | Date | 01/05/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program | Baja Planes |  | Program # | N/A |
| Instructor | PEBM |  | Language | C++ |
| Object | N/A |  | Function | baja_planes() |
| INCLUDES: TYPE DEFINITIONS: Declaration: |  | #include <cstdio> #include <iostream> #include "sqlite3.h" Using namespace std; |  |  |

| Reference: |  |
| --- | --- |

| Logic reference numbers | Program logic, in pseudocode |
| --- | --- |
| 1 | Imprime la opción de insertar ID del plan para realizar la búsqueda. |
| 2 | Se manda a llamar la función de búsqueda para imprimir los datos en pantalla del plan. |
| 3 | Se presenta la opción de borrar plan con un “si” o “no” Si es si: se manda a llamar la función de delete para borrar el registro del planes. Si es no: Se regresa al menú principal de los planes(alta, borrar, modificar). |
|  | Fin. |

| Object | N/A |  | Function | query_planes() |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INCLUDES: TYPE DEFINITIONS: Declaration: |  | #include <cstdio> #include <iostream> #include "sqlite3.h" Using namespace std; |  |  |

| Reference: |  |
| --- | --- |

| Logic reference numbers | Program logic, in pseudocode |
| --- | --- |
| 1 | Asignados a sql=”SELECT * FROM PLANES where Id_Al=@Id_A; |
| 2 | Asignamos a rc el resultado de preparar la sentencia sql |
| 3 | En caso de que este mal |
| 4 | imprime el error |
| 5 | En caso de que sea correcta |
| 6 | Se busca el índice del identificador a cambiar |
| 7 | Se cambia el valor por el original |
| 8 | Se comprueba cuántos resultados existen |
| 9 | En caso de que exista uno |
| 10 | Se imprimen los valores |
| 11 | Se destruye el objeto |
| 12 | Fin. |

| Object | N/A |  | Function | delete_planes() |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INCLUDES: TYPE DEFINITIONS: Declaration: |  | #include <cstdio> #include <iostream> #include "sqlite3.h" Using namespace std; |  |  |

| Reference: |  |
| --- | --- |

| Logic reference numbers | Program logic, in pseudocode |
| --- | --- |
| 1 | Asignados a sql=”Delete PLANES SET @Type=@Value where Id_Al=@Id_A; |
| 2 | Asignamos a rc el resultado de preparar la sentencia sql |
| 3 | En caso de que este mal |
| 4 | imprime el error |
| 5 | En caso de que sea correcta |
| 6 | Se busca el índice de los identificadores a cambiar |
| 7 | Se cambia el valor por el original |
| 8 | Se comprueba cuántos resultados existen |
| 9 | En caso de que exista uno |
| 10 | Se imprimen los valores |
| 11 | Se destruye el objeto |
| 12 | Fin. |

# Functional Specification Template

| Student |  |  | JAGB |  | Date | 03/05/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program |  |  | Baja Planes |  | Program # | N/A |
| Instructor |  |  | PEBM |  | Language | C++ |
| Class Name |  | void baja_planes() |  |  |  |  |
| Parent Class |  | N/A |  |  |  |  |
| Attributes |  |  |  |  |  |  |
|  | Declaration |  |  | Description |  |  |
|  | char opcion |  |  | Corresponde a la opción que el usuario eligió. |  |  |
|  | char valor [40] |  |  | Variable para el valor del nombre. |  |  |
|  | sqlite3 *db |  |  | Base de datos |  |  |
| Items |  |  |  |  |  |  |
|  | Declaration |  |  | Description |  |  |
|  | query_planes() |  |  | Consulta de la base de datos |  |  |
|  | delete_planess() |  |  | Cambio directo a la base de datos |  |  |
|  | printf() |  |  | Para imprimir directamente en la interfaz de usuario. |  |  |
|  | cin() |  |  | Para leer datos de la interfaz de usuario. |  |  |

| Class Name |  | void query_planes() |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parent Class |  | N/A |  |  |  |  |
| Attributes |  |  |  |  |  |  |
|  | Declaration |  |  | Description |  |  |
|  | sqlite3 *db |  |  | Base de datos |  |  |
|  | char* id |  |  | Id del plan |  |  |
|  | char *sql |  |  | Para la sentencia sql |  |  |
|  | char *err |  |  | Para el error de la consulta sql |  |  |
|  | int rc |  |  | Valor de consulta sql |  |  |
|  | int step |  |  | Número de resultados |  |  |
|  | sqlite3_stmt *res |  |  | Resultado de consulta sql |  |  |
| Items |  |  |  |  |  |  |
|  | Declaration |  |  | Description |  |  |
|  | sqlite3_prepare_v2() |  |  | Prepara la sentencia sql para la consulta |  |  |
|  | SQLITE_OK |  |  | Para saber si es correcta la sentencia sql |  |  |
|  | sqlite3_bind_parameter_index() |  |  | Busca dónde está el identificador del parámetro a cambiar. |  |  |
|  | sqlite3_bind_text() |  |  | Inyecta un valor en la sentencia sql |  |  |
|  | sqlite3_step() |  |  | Resultados de la consulta |  |  |
|  | SQLITE_ROW |  |  | Para saber si hay datos |  |  |
|  | sqlite3_column_text() |  |  | Localiza el valor de la consulta en memoria |  |  |
|  | sqlite3_finalize() |  |  | Finaliza el objeto creado. |  |  |

| Class Name |  | void delete_planes() |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parent Class |  | N/A |  |  |  |  |
| Attributes |  |  |  |  |  |  |
|  | Declaration |  |  | Description |  |  |
|  | sqlite3 *db |  |  | Base de datos |  |  |
|  | char* id |  |  | Id del plan |  |  |
|  | char *sql |  |  | Para la sentencia sql |  |  |
|  | char *err |  |  | Para el error de la consulta sql |  |  |
|  | int rc |  |  | Valor de consulta sql |  |  |
|  | int step |  |  | Número de resultados |  |  |
|  | sqlite3_stmt *res |  |  | Resultado de consulta sql |  |  |
|  | char* valor |  |  | Valor a cambiar |  |  |
|  | char* type |  |  | Tipo de valor a cambiar |  |  |
| Items |  |  |  |  |  |  |
|  | Declaration |  |  | Description |  |  |
|  | sqlite3_prepare_v2() |  |  | Prepara la sentencia sql para la consulta |  |  |
|  | SQLITE_OK |  |  | Para saber si es correcta la sentencia sql |  |  |
|  | sqlite3_bind_parameter_index() |  |  | Busca dónde está el identificador del parámetro a cambiar. |  |  |
|  | sqlite3_bind_text() |  |  | Inyecta un valor en la sentencia sql |  |  |
|  | sqlite3_step() |  |  | Resultados de la consulta |  |  |
|  | SQLITE_ROW |  |  | Para saber si hay datos |  |  |
|  | sqlite3_column_text() |  |  | Localiza el valor de la consulta en memoria |  |  |
|  | sqlite3_finalize() |  |  | Finaliza el objeto creado. |  |  |

# V.- Design CheckList.

PSP2 Design Review Checklist

| Student | JAGB | Date | 01/05/17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Baja Planes | Program # | N/A |
| Instructor | PEBM | Language | C++ |

| Purpose | To guide you in conducting an effective design review |
| --- | --- |
| General | - Review the entire program for each checklist category; do not attempt to review for more than one category at a time! - As you complete each review step, check off that item in the box at the right. - Complete the checklist for one program or program unit before reviewing the next. |

| Complete | Verify that the design covers all of the applicable requirements. - All specified outputs are produced. - All needed inputs are furnished. - All required includes are stated. | MB X | B X X | R | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| External Limits | Where the design assumes or relies upon external limits, determine if behavior is correct at nominal values, at limits, and beyond limits. |  |  |  |  |
| Logic | - Verify that program sequencing is proper. Stacks, lists, and so on are in the proper order. Recursion unwinds properly. - Verify that all loops are properly initiated, incremented, and terminated. - Examine each conditional statement and verify all cases. | X X | X |  |  |
| Internal Limits | Where the design assumes or relies upon internal limits, determine if behavior is correct at nominal values, at limits, and beyond limits. |  |  |  |  |
| Special Cases | - Check all special cases. - Ensure proper operation with empty, full, minimum, maximum, negative, and zero values for all variables. - Protect against out-of-limits, overflow, and underflow conditions. - Ensure “impossible” conditions are absolutely impossible. - Handle all possible incorrect or error conditions. | X X X X X |  |  |  |
| Functional Use | - Verify that all functions, procedures, or methods are fully understood and properly used. - Verify that all externally referenced abstractions are precisely defined. | X X |  |  |  |
| System Considerations | - Verify that the program does not cause system limits to be exceeded. - Verify that all security-sensitive data are from trusted sources. - Verify that all safety conditions conform to the safety specifications. | X X X |  |  |  |
| Names | Verify that - all special names are clear, defined, and authenticated - the scopes of all variables and parameters are self-evident or defined - all named items are used within their declared scopes | X X X |  |  |  |
| Standards | Ensure that the design conforms to all applicable design standards. | X |  |  |  |

# VI.- Programa Fuente.

/*=========================================================*/

/*Autor:Jesús Alberto Goiz Barrales                         */

/*Componente:  Baja Planes                                       */

/*Fecha: 09/05/17                                     */

/*Descripción: Codificación que muestra el borrado de los planes */

/*Versión: 0.1                                             */

/*=========================================================*/

/*==========================================================*/

/* El programa contiene lo siguiente:                       */

/* void query_planes(sqlite3 *db,char* id_plan)      */

/* void borrar_planes(sqlite3 *db,char* type,char* value,char* id_plan) */

/* void borrar_posee(sqlite3 *db,char* type,char* value,char* id_plan)                              */

/*  */

/* int main()  */

/*==========================================================*/

#include <cstdio>

#include <cstdlib>

#include <iostream>

#include "sqlite3.h"

#include "altas.h"

using namespace std;

/***Esta función se encarga de borrar el plan en la base de datos***/

void borrar_planes(sqlite3 *db,char* id_plan)

{

char *sql;                                                          /*Para la sentencia sql */

char *err=0;                                                        /*Para el mensaje de error de la sentencia sql */

int rc;

sqlite3_stmt *res;

sql="DELETE from Planes where ID LIKE @Id_P;"; /* Selecciona a los planes con un id especifico sentencia sql*/

rc=sqlite3_prepare_v2(db,sql,-1,&res,0);                            /* Verifica si es valida la instruccion sql que se solicita*/

if(rc!=SQLITE_OK){

printf("\t\t QUERY-SQL error %s\n",err);                    /* Imprime el error de la base de datos*/

}

else{

printf("\t\t    Borrado!!!\n");    /* Se aprueba la sentencia sql*/

int idx = sqlite3_bind_parameter_index(res, "@Id_P");           /* Se busca en que lugar esta el identificador a cambiar id*/

sqlite3_bind_text(res, idx, id_plan,40,SQLITE_STATIC);       /* Se cambia el identificador por un valor determinado id*/

}

int step = sqlite3_step(res);

if (step == SQLITE_ROW) {                                           /* indica el resultado de la instrucción sql, valores del plan*/

printf("\t\t    Borrado!!!\n");                       /* Se aprueba la sentencia sql ya echa*/

}

sqlite3_finalize(res);                                              /* Finaliza el objeto creado*/

}//20

void borrar_posee(sqlite3 *db,char* id_plan)

{

char *sql;                                                          /*Para la sentencia sql */

char *err=0;                                                        /*Para el mensaje de error de la sentencia sql */

int rc;

sqlite3_stmt *res;

sql="DELETE from Posee where ID_Plan LIKE @Id_P;";

rc=sqlite3_prepare_v2(db,sql,-1,&res,0);                            /* Verifica si es valida la instruccion sql que se solicita*/

if(rc!=SQLITE_OK){

printf("\t\t QUERY-SQL error %s\n",err);                    /* Imprime el error de la base de datos*/

}

else{

printf("\t\t    Borrado!!!\n");    /* Se aprueba la sentencia sql*/

int idx = sqlite3_bind_parameter_index(res, "@Id_P");           /* Se busca en que lugar esta el identificador a cambiar id*/

sqlite3_bind_text(res, idx, id_plan,40,SQLITE_STATIC);       /* Se cambia el identificador por un valor determinado id*/

}

int step = sqlite3_step(res);

if (step == SQLITE_ROW) {                                           /* indica el resultado de la instrucción sql, valores del plan*/

printf("\t\t    Borrado!!!\n");                       /* Se aprueba la sentencia sql ya echa*/

}

sqlite3_finalize(res);                                              /* Finaliza el objeto creado*/

}

/***Esta función es la funcion principal de borrado planes***/

void baja_planes(sqlite3 *db){

char opcion;

char id[40];

do{

system("cls");

printf("\t\to----------------------------------------------------------o\n");      /* Menú de borrar alumno*/

printf("\t\t| ================   Borrar Planes  ===================  |\n");

printf("\t\to----------------------------------------------------------o\n");

printf("\t\to----------------------------------------------------------o\n");

printf("\t\t|   ¿Que desea hacer?                                      |\n");

printf("\t\t|   1)Buscar Plane                                         |\n");

printf("\t\t|   2)Regresar Men%c Planes                                |\n",163);

printf("\t\t|   Ingresa la opci%cn que desea:                           |\n",162);

printf("\t\to----------------------------------------------------------o\n\t\t");

cin>>opcion;

switch(opcion){

case '1':{

do{

printf("\t\t    Ingresa el ID.-");                                      /* Busca a un alumno para hacer borrar*/

scanf("%s",id);

system("cls");

printf("\t\to----------------------------------------------------------o\n");

query_planes(db,id);

printf("\t\to----------------------------------------------------------o\n");                                              /* Imprime datos del alumno*/

printf("\t\t|   0)Salir                                                |\n");

printf("\t\t|   Desea borrar a este Plan     (Y/N)):                    |\n");

printf("\t\to----------------------------------------------------------o\n\t\t");

cin>>opcion;

switch(opcion){

case 'Y':{

//	borrar_planes(db,id);

//	borrar_posee(db,id);

break;

}

case 'N':{

printf("\t\t    Regresando a men%c\n",163);

break;

}

case '0':{

printf("\t\t    Regresando a men%c\n",163);

break;

}

default:{

printf("\t\t    Valor incorrecto!!! intenta otro \n");

break;

}

}

}while(opcion!='0');

break;

}

case '2':{

printf("\t\t    Regresando a men%c\n",163);

break;

}

default:{

printf("\t\t    Valor incorrecto!!! intenta otro \n");

break;

}

}

}while(opcion !='2');

}//61

int main()

{

sqlite3 *db;                                                                            /* Base de datos en sqlite3*/

int res;

res=sqlite3_open("testpm3f.db", &db); //query_planes(db,"ISW001");                                                      /* Se abre la db*/

baja_planes(db);                                                                      /*A cambios alumnos*/

return 0;

}

# VII.- Code CheckList.

Code Review Checklist

| Student | JAGB | Date | 10/05/17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Baja Planes | Program # | Baja Planes |
| Instructor | PEBM | Language | C |

| Purpose | To guide you in conducting an effective code review |
| --- | --- |
| General | - Review the entire program for each checklist category; do not attempt to review for more than one category at a time! - As you complete each review step, check off that item in the box at the right. - Complete the checklist for one program or program unit before reviewing the next. |

| Complete | Verify that the code covers all of the design. | MB | B | R | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Includes | Verify that the includes are complete. | X |  |  |  |
| Initialization | Check variable and parameter initialization. - at program initiation - at start of every loop - at class/function/procedure entry | x X X |  |  |  |
| Calls | Check function call formats. - pointers - parameters - use of ‘&’ | X X X |  |  |  |
| Names | Check name spelling and use. - Is it consistent? - Is it within the declared scope? - Do all structures and classes use ‘.’ reference? | x X |  |  |  |
| Strings | Check that all strings are - identified by pointers - terminated by NULL | X X |  |  |  |
| Pointers | Check that all - pointers are initialized NULL - pointers are deleted only after new - new pointers are always deleted after use | X X X |  |  |  |
| Output Format | Check the output format. - Line stepping is proper. - Spacing is proper. | X X |  |  |  |
| () Pairs | Ensure that () are proper and matched. |  | x |  |  |
| Logic Operators | - Verify the proper use of ==, =, ¦¦, and so on. - Check every logic function for (). | X X |  |  |  |
| Line-by-line check | Check every line of code for - instruction syntax - proper punctuation |  | X X |  |  |
| Standards | Ensure that the code conforms to the coding standards. | x |  |  |  |
| File Open and Close | Verify that all files are - properly declared - opened - closed | X X X |  |  |  |

# VIII.- Reporte de resultados.

# Template de pruebas

| Nombre de la Prueba | Prueba de baja de plan |
| --- | --- |
| Caso de Uso | 4.1 |
| Objetivo de la Prueba | Verificar la correcta eliminación de los datos de un maestro en la DB. |
| Descripción de la Prueba | Se ingresa como usuario Administrador y se realiza por medio de la opción de “Baja de Plan”. |
| Test | 1.-Direccionarse a la opción Baja Plan. 2.- Ingresar ID de Plan. 3.-Confirmación de eliminación. |
| Resultados Esperados | Mensaje de Éxito: Datos Plan (Se hará consulta a DB) - Nombre de plan - Semestres - Materias “Ha sido borrado ‘Plan´ de Sistema” (Si no se encuentra en Consulta a DB) Mensaje de Error: “No fue borrado de sistema” (Se encuentra en consulta a DB). |

| Capturas De Pantalla |  |
| --- | --- |
| Estado caso de prueba | Se realizó la baja correctamente. |
| Errores obtenidos | Los querys estaban mal diseñados y no imprimían los valores almacenados en la BD, los update se optimizaron porque no se actualizaban los campos indicados. |
| Responsable de prueba | JAGB |
| Comentarios | Sin comentarios |

# IX.- PIP

| Menú-Alumnos |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. PIP | Descripción del Problema | Descripción de la propuesta. |
| 1 | Mala organición de ideas | Tener mejor panorama al momento de hacer la planeación de nuestro PSP |
| 2 | Confusión de nombres de módulos | Tener una mejor organización en cuestión de análisis del problema. |

# X.- Size Estimating Template

# XI.- Task and Schedule