Postmortem Menú Reportes Maestros.

27/04/17

0.1

| Nombre. | Matricula |
| --- | --- |
| Jesús Alberto Goiz Barrales. | 24400085 |
| Juan Alberto Gutiérrez canto. | 24400063 |
| Brenda Robles Antonio. | 24400073 |
| Rene Moratilla Montes. | 24400075 |
| Guillermo Vivaldo Vazquez | 24400093 |

Control De Versiones

| Nombre Del Archivo | Versión | Fecha | Autor | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Csoft-PM_Menú_Reporte_Maestros-270417.docx | 0.1 | 27/04/17 | JAGB | Creación del documento. |

# Índice

Índice	2

I.- Forma PSP Project Plan Summary.	3

II.- Time Recording Log.	9

III.- Defect Recording Log.	10

IV.- Diseño.	13

V.- Design CheckList.	18

VI.- Programa Fuente.	20

VII.- Code CheckList.	24

VIII.- Reporte de resultados.	27

Template de pruebas	27

IX.- PIP	28

X.- Size Estimating Template	29

XI.- Task and Schedule	32

# I.- Forma PSP Project Plan Summary.

# II.- Time Recording Log.

# III.- Defect Recording Log.

# IV.- Diseño.

Table C72  Logic Specification Template

| Student | JAGB | Date | 24/04/17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Menú Reporte Maestros | Program # |  |
| Instructor | PEBM | Language | C |
| Object | Reporte_Maestros | Function | Reporte_Maestros |

INCLUDES:

#include <cstdlib>

#include <iostream>

#include <stdlib>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

Int opcion;

TYPE DEFINITIONS: Using namespace std;

| Declaration: |  |
| --- | --- |
| Reference: |  |
| Logic reference numbers | Program logic, in pseudocode |
|  | printf("o---------------------------------------------------------o\n") |
|  | printf("¦ ================ Reporte Maestros ==================== ¦\n") |
|  | printfi("o---------------------------------------------------------o\n") |
|  | printf(" ¦ 1)Materias Impartidas 2)Materias disponibles ¦ \n \n") printf(" ¦ 3)Calificación de Materias 4)Menú de reportes. ¦ \n\n") printf("o---------------------------------------------------------o \n\n\n") |
|  | Leer la opción de usuario: Si es entre 1 a 4 |
|  | Opción 1: Manda a llamar la función Reporte_Materias_Impartidas |
|  | Opción 2: Manda a llamar la función Reporte_Materias_Disponibles |
|  | Opción 3: Manda a llamar la función Reporte_Califación_Materias |
|  | Opción 4: Manda a llamar la función Menú_Reportes |
|  | En caso de ser otra opción se imprimirá un mensaje de error: |
|  | fin |

Table C70  State Specification Template

| Student | JAGB | Date | 24/06/17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Menú Reporte Maestros | Program # |  |
| Instructor | PEBM | Language | C |
| Object |  | Routine |  |

| State name | Description |
| --- | --- |
| Inicio | Inicia el programa. |
| Int Main | Se utiliza para llamar a nuestra función de reporte Menú-Maestros junto con toda su respectiva acción. |
| Reporte_Maestros. | Se presenta el menú para agregar las opciones de reportes disponibles para los maestros. |
| Fuction/Parameter | Description |
| printf() | Imprimir los datos en pantalla. |
| gets() | Leer datos |
| opción | Indica el tipo de acciones que elige el usuario. |
| Reporte_Maestros | Ilustra el menú de lo reportes que tiene el maestro. |

| States/Next States |  |  |  | Transition Condition |  | Action |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Main |  |  | Ninguna |  | Se muestra el menú en pantalla. |  |
| Reporte_Maestros |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | opción=1 |  | Reporte_Materias_Impartidas() |  |
|  |  |  |  | opción=2 |  | Reporte_Materias_Disponibles() |  |
|  |  |  |  | opción=3 |  | Reporte_Califación_Materias() |  |
|  |  |  |  | opción=4 |  | Menu_Reportesl() |  |

Table C66  Operational Scenario Template

| Student | JAGB | Date | 24/04/17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Menú Reporte Maestros | Program # |  |
| Instructor | PEBM | Language | C |

Construct operational scenarios to cover the normal and abnormal program uses, including user errors.

| Scenario Number:1 |  |  | Se muestra el menú para el Reporte_Maestros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenario Objective: Se ilustra el funcionamiento del programa en general |  |  |  |  |
| Source | Step | Action |  | Comments |
| User | 1 | Se ejecuta el .exe |  |  |
| System | 2 | Se visualiza el menú de reportes de maestros con 4 opciones. |  |  |
| User | 3 | Si se selecciona la opción 1 se visualizará el reporte de materias impartidas. |  | Se manda a llamar a la función Reporte_Materias_Impartidas. |
| System | 4 | Una vez terminada la rutina se volverá al menú del Reporte de Maestros. |  | Se visualizará el menú de 4 opciones. |
| User | 5 | En caso de no haber finalizado con las actividades se escoge la opción 4 y se regresa al menú principal del programa. |  | Se manda a llamar la función principal del programa para poder continuar con las actividades. |
| System | 6 | Fin de las rutinas del Reporte Menú-Maestros |  |  |

| Scenario Number:2 |  |  | Se muestra el Reportes Menú-Maestros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenario Objective: Se ilustra el funcionamiento del programa en general |  |  |  |  |
| Source | Step | Action |  | Comments |
| User | 1 | Se ejecuta el .exe |  |  |
| System | 2 | Se visualiza el menú de Reporte_Maestros con 4 opciones. |  |  |
| User | 3 | Si se selecciona la opción 2 manda a llamar una funciòn para generar un reporte. |  | Se manda a llamar a la función Reporte_Materias_Disponibles. |
| System | 4 | Una vez terminada la rutina se volverá al Reportes_Maestros |  | Se visualizará el menú de 4 opciones. |
| User | 5 | En caso de no haber finalizado con las actividades se escoge la opción 4 y se regresa al menú principal del programa. |  | Se manda a llamar la función principal del programa para poder continuar con las actividades. |
| System | 6 | Fin de las rutinas del Reporte Menú-Maestros |  |  |

| Scenario Number:3 |  |  | Se muestra el menú para el Reporte_Maestros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenario Objective: Se ilustra el funcionamiento del programa en general |  |  |  |  |
| Source | Step | Action |  | Comments |
| User | 1 | Se ejecuta el .exe |  |  |
| System | 2 | Se muestra el menú para el Reporte_Maestros |  |  |
| User | 3 | Si se selecciona la opción 3 manda a llamar una funciòn para generar un reporte. |  | Se manda a llamar a la función Reporte_Califación_Materias. |
| System | 4 | Una vez terminada la rutina se volverá al Reportes_Maestros |  | Se visualizará el menú de 4 opciones. |
| User | 5 | En caso de no haber finalizado con las actividades se escoge la opción 4 y se regresa al menú principal del programa. |  | Se manda a llamar la función principal del programa para poder continuar con las actividades. |
| System | 6 | Fin de las rutinas del Reporte_Maestros |  |  |

| Scenario Number:1 |  |  | Se muestra el menú para el Reporte_Maestros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenario Objective: Se ilustra el funcionamiento del programa en general |  |  |  |  |
| Source | Step | Action |  | Comments |
| User | 1 | Se ejecuta el .exe |  |  |
| System | 2 | Se visualiza el menú Reporte_Maestros |  |  |
| User | 3 | Si se selecciona la opción 4 se visualizará el menú principal de los reportes. |  | Se manda a llamar a la función del menú principal para ir a el |
| System | 4 | Fin de las rutinas del Reporte_Maestros |  |  |

Table C68  Functional Specification Template

| Student | JAGB | Date | 24/04/17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Menú Reporte Maestros | Program # |  |
| Instructor | PEBM | Language | C |

| Object/Class Name: Reporte_Maestros |  | Parent Classes: Ninguna | Attributes: Int opción; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Method Declaration | Method External Specification |  |
|  | Void Reporte_Maestros | Mostrará el menú para acceder a las funciones de para generar los reportes disponibles de los maestros. |  |
|  | Main. | Se manda a llamar la función de Reporte_Maestros para su visualización. |  |

# V.- Design CheckList.

PSP2 Design Review Checklist

| Student | JAGB | Date | 24/04/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Menú Reporte Maestros | Program # | Reporte Menú-Maestros |
| Instructor | PEBM | Language | C |

| Purpose | To guide you in conducting an effective design review |
| --- | --- |
| General | - Review the entire program for each checklist category; do not attempt to review for more than one category at a time! - As you complete each review step, check off that item in the box at the right. - Complete the checklist for one program or program unit before reviewing the next. |

| Complete | Verify that the design covers all of the applicable requirements. - All specified outputs are produced. - All needed inputs are furnished. - All required includes are stated. |  | Revisado, Se Hicieron correcciones ( JAGB). |
| --- | --- | --- | --- |
| External Limits | Where the design assumes or relies upon external limits, determine if behavior is correct at nominal values, at limits, and beyond limits. |  |  |
| Logic | - Verify that program sequencing is proper. Stacks, lists, and so on are in the proper order. Recursion unwinds properly. - Verify that all loops are properly initiated, incremented, and terminated. - Examine each conditional statement and verify all cases. |  |  |
| Internal Limits | Where the design assumes or relies upon internal limits, determine if behavior is correct at nominal values, at limits, and beyond limits. |  |  |
| Special Cases | - Check all special cases. - Ensure proper operation with empty, full, minimum, maximum, negative, and cero values for all variables. - Protect against out-of-limits, overflow, and underflow conditions. - Ensure “impossible” conditions are absolutely impossible. - Handle all possible incorrect or error conditions. |  |  |
| Functional Use | - Verify that all functions, procedures, or methods are fully understood and properly used. - Verify that all externally referenced abstractions are precisely defined. |  |  |
| System Considerations | - Verify that the program does not cause system limits to be exceeded. - Verify that all security-sensitive data are from trusted sources. - Verify that all safety conditions conform to the safety specifications. |  |  |
| Names | Verify that - all special names are clear, defined, and authenticated - the scopes of all variables and parameters are self-evident or defined - all named items are used within their declared scopes |  |  |
| Standards | Ensure that the design conforms to all applicable design standards. |  |  |

# VI.- Programa Fuente.

#include <cstdlib>

#include <iostream>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

/*=========================================================*/

/*Autor: Jesus Alberto Goiz Barrales                       */

/*Componente: Reporte_Maestros                            */

/*Fecha: 26/04/2017                                        */

/*Descripción: Menú para realizar los reportes             */

/*de los maestros                                          */

/*Versión: 0.1                                             */

/*=========================================================*/

/*==========================================================*/

/* El programa contiene lo siguiente:                       */

/* void Reporte_Maestros()                                  */

/*==========================================================*/

/*Cascarón de las opciones que tendrá el menú Reportes

Maestros                                                  */

void Reporte_Maestros()

{

int opcion;

printf("\to---------------------------------------------------------o\n");

printf("\t|=================  Reporte Maestros  ====================|\n");

printf("\to---------------------------------------------------------o\n");

printf("\to---------------------------------------------------------o\n");

printf("\t|   1)Materias Impartidas       2)Materias disponibles    |\n");

printf("\t|   3)Calificaci%cn de Materias  4)Men%c de reportes        |\n",162,163);

printf("\to---------------------------------------------------------o\n");

/*Parte del código que se utiliza para poder validar el valor de entrada que recibe

hasta que este sea el correcto*/

r:printf("\t  Ingrese una opci%Cn valida ---> ",162);

scanf("%d",&opcion);

if ((opcion) <= 0 || (opcion) >4)

{

printf("\t ---------------------------------------------------------------\n");

printf("\t|    **** ERROR: Ingrese un n%cmero valido para continuar    **** |\n",163);

printf("\t ---------------------------------------------------------------\n\n");

//Limpia el buffer(Evita el ciclo infinito)

while (getchar() != '\n');   goto r;

}

switch(opcion)

{

case 1:

system("cls");

printf("\t Sustituir por Reporte_Materias_Impartidas\n");

break;

case 2:

system("cls");

printf("\t Sustituir por Reporte_Materias_Disponibles\n");

break;

case 3:

system("cls");

printf("\t Sustituir por Reporte_Califaci%cn_Materias\n",162);

break;

case 4:

system("cls");

printf("\t Sustituir por Men%c_Reportes\n",163);

break;

}

}//39 lineas

//6 lineas

int main()

{

Reporte_Maestros();

system("PAUSE");

return 0;

}

# VII.- Code CheckList.

Code Review Checklist

| Student | JAGB | Date | 26/04/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Menú Reporte Maestros | Program # | Reporte Menú-Maestros |
| Instructor | PEBM | Language | C |

| Purpose | To guide you in conducting an effective code review |
| --- | --- |
| General | - Review the entire program for each checklist category; do not attempt to review for more than one category at a time! - As you complete each review step, check off that item in the box at the right. - Complete the checklist for one program or program unit before reviewing the next. |

| Complete | Verify that the code covers all of the design. | MB | B | R | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Includes | Verify that the includes are complete. | X |  |  |  |
| Initialization | Check variable and parameter initialization. - at program initiation - at start of every loop - at class/function/procedure entry | x X X |  |  |  |
| Calls | Check function call formats. - pointers - parameters - use of ‘&’ | X X X |  |  |  |
| Names | Check name spelling and use. - Is it consistent? - Is it within the declared scope? - Do all structures and classes use ‘.’ reference? | x X |  |  |  |
| Strings | Check that all strings are - identified by pointers - terminated by NULL | X X |  |  |  |
| Pointers | Check that all - pointers are initialized NULL - pointers are deleted only after new - new pointers are always deleted after use | X X X |  |  |  |
| Output Format | Check the output format. - Line stepping is proper. - Spacing is proper. | X X |  |  |  |
| () Pairs | Ensure that () are proper and matched. |  | x |  |  |
| Logic Operators | - Verify the proper use of ==, =, ¦¦, and so on. - Check every logic function for (). | X X |  |  |  |
| Line-by-line check | Check every line of code for - instruction syntax - proper punctuation |  | X X |  |  |
| Standards | Ensure that the code conforms to the coding standards. | x |  |  |  |
| File Open and Close | Verify that all files are - properly declared - opened - closed | X X X |  |  |  |

# VIII.- Reporte de resultados.

# Template de pruebas

Para este Menú no existen pruebas relacionadas debido a que solo es el cascarón, Se incluye la visualización que debe de tener el respectivo menú.

| Nombre de la Prueba |  |
| --- | --- |
| Caso de Uso |  |
| Objetivo de la Prueba |  |
| Descripción de la Prueba |  |
| Test |  |
| Resultados Esperados |  |
| Capturas de pantalla |  |
| Estado caso de prueba | Posibles estados: - Ejecutado - Exitoso - Fallido - Frenado - Pendiente de ejecución - En construcción |
| Errores obtenidos |  |
| Responsable de prueba |  |
| Comentarios |  |

# IX.- PIP

| Menú-Alumnos |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. PIP | Descripción del Problema | Descripción de la propuesta. |
| 1 | Mala organición de ideas | Tener mejor panorama al momento de hacer la planeación de nuestro PSP |
| 2 | Confusión de nombres de módulos | Tener una mejor organización en cuestión de análisis del problema. |

# X.- Size Estimating Template

# XI.- Task and Schedule